台東縣立大王國民中學九十六學年度總務處工作計劃

本處以支教學為要務，加強經費收支管理為重點，維護財產完整、充實各項設備、美化綠化校園環境，發揮團隊精神，執行事務工作，提高服務品質，以期達成教育目標。

- 目標：

  - 全力支接教學，增進教學效能。

  - 改善教學環境，建立良好學習氣氛。

  - 重視校園規劃，拓展學習空間。

- 依據：

  - 台灣省國民中學辦事細則。

  - 國民中學分層負責明細表。

  - 本校教學需求。

- 原則：

  - 透過各種教研會規劃發展教學設備，執行計畫補助經費。

  - 有效運用學校預算，充實各項教學資源。

  - 定期維修校園設施，用水、用電、飲用水、消防器材管理。

  - 辦理班級工務維護管理責任制，以節省公帑，增進生活教育效能。

  - 建立美化、綠化、淨化之校園環境。

- 實施進度：

| 工作項目 | 實施要點 | 主(協)辦單位、人員 | 經費來源 | 預定進度 | 實施檢討 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、擬訂計畫 | - 擬定年度總務工作計畫。 - 工友及替代役職務分掌調整。 | 總務主任 |  | 96年8~9月 |  |  |
| 二、加強安全措施 | - 加強門禁管理。 - 各項安全月檢、季檢。 - 嚴格實施來訪人員登記制度。 | 總務主任 |  | 經常實施 定期實施 經常實施 |  |  |
| 三、校舍營建及整修 | - 飲用水設備整修。 - 環境樹木整修。 - 男、女廁整修。 - 桌椅、櫥櫃整修。 | 事務組 |  | 定期實施 經常實施 經常實施 經常實施 |  |  |
| 四、改善管線設備 | - 全校電路線路維修。 - 全校電話線路維修。 - 全校網路線路維修。 - 定期清洗水塔。 - 定期檢修飲水設備。 - 定期檢視飲用水。 | 事務組 事務組 |  | 定期實施 |  |  |
| 五、充實與改善教學設備 | - 購置圖書。 - 購置電腦及週邊設備。 - 補充各科教學設備。 - 購置各項辦公設備。 - 修繕各類體育器材與設備。 | 事務組 |  | 經常實施 |  |  |
| 六、落實事務管理 | - 建立物品使用保管制度，務使物盡其用。 - 設置教室「維修單」，力求時效，以維持教學正常。 - 適時宣導，培養師生共同維護校產觀念。 - 設置消耗品「物品領用單」，有效管理，節約使用。 - 確實執行申購、採購程序，有效執行預算。 - 按時登記財產，精確管理校產。 | 事務組 事務組 |  |  |  |  |
| 七、主動辦理員工福利 | - 辦理員工公教優惠存款。 - 主動辦理教職員工休閒活動。 | 出納組 |  | 適時辦理 |  |  |
|  |  | 事務組 |  |  |  |  |
| 八、校園綠化、美化 | - 定期修剪花木。 - 定期除草。 - 花木噴傻農藥。 - 佈置辦公處所。 | 事務組 |  | 定期辦理 定期辦理 寒、暑假 經常辦理 |  |  |

- 本計畫經校長核定後實施，修正亦同。