台東縣立大王國民中學九十四學年度校園綠化美化工作進度檢討

| 項目 | 實施要點 | 主辦單位 | 協辦單位 | 預定進度 | 實施情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訂計畫 | 訂定工作計畫及預定進度 | 總務處 | 訓導處 教務處 | 94年8月 | 完成 |  |
|  | 擬定整潔區域分配表 | 訓導處 | 總務處 | 94年8月 | 完成 |  |
| 維護花木 | 修剪草坪 | 總務處 |  | 每月一次 | 完成 |  |
|  | 修剪全校花木 | 總務處 |  | 每學期一次 | 完成 |  |
|  | 補植花木 | 總務處 |  | 每月一次 | 完成 |  |
|  | 花木施肥 | 總務處 |  | 每學期一次以上 | 完成 | 94/10、11、12、94/3、4各一次 |
|  | 花木噴灑農藥 | 總務處 |  | 寒、暑假實施 | 完成 |  |
| 苗木栽植 | 價購花木 | 總務處 |  | 94年1月 | 完成 | 黃椰子1株（1尺桶）、棕梠（1尺桶）、長春藤（中）、嬰兒眼淚（大），16株、薰衣草、羅漢松12株、迷迭香4株、香蜂草4株、培養土2包共計4150元 |
|  | 縣政府申請 | 總務處 | 總務處 | 94年12月 | 無申請 |  |
| 充實教材園 | 添購有機土及育植土 | 總務處 |  | 94年10月 94年3月 | 完成 |  |
|  | 花圃栽培 | 總務處 |  | 94年10月 95年3月 | 完成 |  |
| 美化工作 | 行政辦公室擺置盆景 | 總務處 |  | 經常性工作 |  | 各辦公室自行擺設 |
|  | 校園整潔之維護 | 訓導處 | 總務處 | 經常性工作 | 完成 | 班級每日打掃 |
|  | 校舍修繕 | 總務處 |  | 經常性工作 | 完成 |  |
|  | 整修運動場 | 總務處 |  |  | 無經費 |  |
|  | 改善排水系統 | 總務處 | 訓導處 |  | 無規劃 |  |
| 植物資料整理 | 製作植物標示牌 | 總務處 |  | 94年9月 | 未完成 | 經費不足 |
|  | 本年度綠化美化工作成果整理 | 總務處 | 教務處 訓導處 | 94年7月 | 完成 |  |