台東縣立大王國民中學96年度申請補助改善無障礙校園環境計畫

壹、依據：台東縣政府95.10.24府教特字第0953032688號函

貳、計畫內容：

- 本校全校學生246人，身心障礙學生8人，人數比例為3%

- 本校無身心障礙教職員，未足額進用身心障礙者，進用比例為0%。

- 學校近三年有（無）運用自籌款、補助款，進行無障礙校園環境改善。

- 95年度未接受教育部改善無障礙校園環境經費補助。

- 整體改善無障礙校園環境長期計畫（如附件一）。

- 96年度改善計畫（如附件二）。

- 96年度改善無障礙校園環境現況說明（附相片）（如附件三）

- 96年度改善無障礙校園環境經費概算表（如附件四）

- 整體改善無障礙校園環境計畫校園平面圖示（如附件五）

- 身心障礙教職員工與學生名冊(檢附身心障礙手冊影本)，分障礙類別呈現人數。

參、經費來源：

教育部補助96年度改善無障礙校園環境實施計畫專款及縣府配合款。

肆、計畫送府審核通過後，依補助經費額度於時限內辦理完成並檢附成果資料送府核撥經費。

承辦人:            主計:           主任:            校長:

（附件一）台東縣立大王國民中學整體改善無障礙校園環境長期計畫

| 計畫目的 | 分年逐步改善本校校園內之無障礙環境，期望建置一個完整的無障礙學習環境。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計畫執行期限 | 96年至100年，共分五年完成 |  |  |  |  |
| 分年改善計畫（處所）及經費概算 | 年度 | 改善計畫 |  |  | 預估經費 |
|  | 96 | 專科教室大樓室外引導通路、樓梯及廁所改善計畫 |  |  | 30萬 |
|  | 97 | 行政大樓室外引導通路、坡道扶手、避難層、室內出入口及廁所改善計畫 |  |  | 50萬 |
|  | 98 | 教室大樓室外引導通路、樓梯及廁所改善計畫 |  |  | 20萬 |
|  | 99 |  |  |  | 0萬 |
|  | 100 |  |  |  | 0萬 |
| 改善優先順序與理由 | 1.專科教室大樓室外引導通路、樓梯及廁所改善計畫 2.行政大樓室外引導通路、坡道扶手、避難層、室內出入口及廁所改善計畫 3.教室大樓室外引導通路、樓梯及廁所改善計畫 |  |  |  |  |
| 計畫承辦單位 | 大王國中總務處 |  | 聯絡人 | 戴家祥 089-781324 |  |
| 備註 | 1.身心障礙教職員工0人 2.身心障礙學生8人 |  |  |  |  |

（附件二）台東縣立大王國民中學96年度改善無障礙校園環境計畫

| 年度總經費 | 叁拾萬元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱及經費 | 專科教室大樓室外引導通路、樓梯及廁所改善計畫 經費概算如下： - 室外引導通路一式 50,000元 - 樓梯不鏽鋼扶手 100,000元 - 無障礙廁所 150,000元 |  |  |  |  |  |
| 改善建物基本資料 | 建物名稱 |  |  | 完工日期 |  | 備註 |
|  | 專科教室大樓 |  |  | 84年10月12日 |  |  |
| 前三年改善情形 | 年度 | 改善項目 |  |  |  | 補助經費 |
|  | 93 | 無 |  |  |  | 0 |
|  | 94 | 無 |  |  |  | 0 |
|  | 95 | 無 |  |  |  | 0 |
| 預定結案日期 | 依公文規定日期之前 |  |  |  |  |  |
| 計畫承辦單位 | 大王國中總務處 |  | 聯絡人 |  | 戴家祥 電話：089-781324 |  |

（附件三）台東縣立大王國民中學96年度改善無障礙校園環境現況說明

| 照片 | 說明 |
| --- | --- |
|  | 專科教室大樓未設置室外無障礙引導通路 |
|  | 專科教室大樓樓梯未設置扶手 |
|  | 專科教室大樓廁所內附設殘障廁所，入口淨寬需改善 |
|  | 專科教室大樓廁所內附設殘障廁所，室內空間不符，過於狹窄 |

（附件四）台東縣立大王國民中學96年度改善無障礙校園環境經費概算表

| 項次 | 工程名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外引導通路 | 1 | 式 | 50000 | 50000 |  |
| 2 | 樓梯不鏽鋼扶手 | 40 | 公尺 | 2500 | 100000 |  |
| 3 | 無障礙廁所 | 1 | 間 | 150000 | 150000 | (含發包.監造等費用) |
|  | 合計 |  |  |  | 300,000 |  |
| 總計：新台幣叁拾萬元整 |  |  |  |  |  |  |

製表：戴家祥     總務主任：黃桂蘭     主計：楊彩蘭      校長：林金祥

（附件四-1）台東縣立大王國民中學97年度改善無障礙校園環境經費概算表

| 項次 | 工程名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外引導通路 | 1 | 式 | 20000 | 30000 |  |
| 2 | 坡道及扶手 | 50 | 公尺 | 6000 | 300000 | (含發包.監造等費用 |
| 3 | 避難層出入口 | 1 | 式 | 10000 | 10000 |  |
| 4 | 室內出入口 | 1 | 式 | 10000 | 10000 |  |
| 5 | 無障礙廁所 | 1 | 間 | 150000 | 150000 | (含發包.監造等費用) |
|  | 合計 |  |  |  | 500,000 |  |
| 總計：新台幣伍拾萬元整 |  |  |  |  |  |  |

製表：戴家祥     總務主任：黃桂蘭     主計：楊彩蘭      校長：林金祥

（附件四-2）台東縣立大王國民中學98年度改善無障礙校園環境經費概算表

| 項次 | 工程名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外引導通路 | 1 | 式 | 20000 | 20000 |  |
| 2 | 樓梯不鏽鋼扶手 | 12 | 公尺 | 2500 | 30000 |  |
| 3 | 無障礙廁所 | 1 | 間 | 150000 | 150000 | (含發包.監造等費用) |
|  | 合計 |  |  |  | 200,000 |  |
| 總計：新台幣貳拾萬元整 |  |  |  |  |  |  |

製表：戴家祥     總務主任：黃桂蘭     主計：楊彩蘭      校長：林金祥

附件五:台東縣立大王國中整體改善無障礙校園環境校園平面圖示

廁 所

廁 所

教 室 大 樓

1

F

2

F

3

F

2 F

樓梯

樓梯

| 廁 所 | 廁 所 | 廁 所 |
| --- | --- | --- |

1 F

專科教室大樓

室     外

操   場

中正台

籃球場

太峰廣場

車  棚

車棚

廚房

花房

| 廁 所 | 行 政 大 樓 |
| --- | --- |
| 廁 所 |  |

籃球場

校門口

圓 環

2 F

1 F

樓梯

坡  道  扶  手

引   導

通      路

（附件六）台東縣立大王國民中學96年度身心障礙學生名冊

| 班 別 | 姓 名 | 障 礙 類 別 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特教班 | 黃梓元 | 智障 |  |
| 特教班 | 張世緯 | 智障 |  |
| 特教班 | 彭雅萍 | 智障 |  |
| 八年一班 | 雷雅嵐 | 肢障 |  |
| 八年二班 | 賴思蓉 | 肢障 |  |
| 九年一班 | 戴品軒 | 重器障 |  |
| 九年二班 | 陳羿蓁 | 肢障 |  |
| 九年二班 | 林慧宣 | 重器障 |  |
| 合 計 | 8名 |  |  |

製表：               總務主任：                校長：