台北市立博愛國民小學學校游泳池委外管理 先期計畫書 第一版 先期計劃書內容： - 營運規劃 - 財務規劃 - 政府承諾及配合事項 - 經營附屬事業之範圍 - 後續作業辦理事項及期程 主辦機關： 提報機關： 提報時間： 本公共建設可行性評估未核定；併同本先期計畫書共同陳核 □已核定；核定依據：

台北市立博愛國民小學學校游泳池委外管理先期計畫書

一、營運規劃

營運許可年限：3年

營運設施及設備範圍： 以台北市立博愛國民小學所屬室內溫水游泳場館，含25米泳池、蒸汽室及其所屬機電設備（鍋爐、過濾器…….等）

允許經營事業範圍 泳池使用、教學指導及游泳用具之推廣

費率規定及調整機制 依消費指數及物價之幅度提案經委員會同意後實施

其他營運基本規劃：(以下為參考營運時間) 學期間： 週一至週五0500~0830；1600~2200 週六日及國定假日0500~2200 寒暑假期： 週一至週日（含國定假日）0500~2300

民間機構接管後是否需投資設施或設備 是；投資設施（備）內容：針對本校游泳場館規劃美飾、指標系統及增設加溫輔助系統（熱泵）。 □否（或無規定）

監督管理規定 是 否  □設立專責監督管理委員會  □民間機構定期提送相關報表；報表名稱： □ □其他主要監督管理規定

營運績優廠商是否可續約  是；續約期限 3 年 - 否

台北市立博愛國民小學學校游泳池委外管理先期計畫書

二、財務規劃

（一）是否收取計畫權利金？ □ 是；權利金額度設定方式： □ 方式一：建物及設備折舊成本 （年/元） □ 方式二：房屋租金 （年/元） □ 方式三：政府經營淨收益（政府營運收入－成本） （年/元）  否

（二）民間營運成本： 8,591,031 （元/年） 營運成本試算： 有 無  □ 1.權利金：350,000  □ 2.初期投資費用：1000,000（以年金表示） 【註】指公共設施（備）初期投資費用概估  □ 3.人事費：3,710,807  □ 4.業務費：2,015,160  □ 5.設施（備）維護費用：180,150  □ 6.土地租金：0  □ 7.其他費用：270,224  □ 8.管理費：370,984  □ 9.加值營業稅：450,374 總營運成本：8,591,031（1～9總計）

（三）民間營運收入： 9,007,478 （元/年） 營運收入試算： 有 無  □ 1.設施營運收入：8,702,360  □ 2.附屬事業收入：305,118 □ □ 3.其他收入：0 總營運收入：9,007,478（1～3總計）

（四）民間稅前收益：【（三）－（二）】416,447（元/年）

（五）權利金設定底限：350,000（元/年） 權利金設定試算： １．民間營運稅前收益＜合理利潤時，則降低第（一）項所列權利金，重新試算至民間營運稅前收益≧合理利潤為止。 ２．民間營運稅前收益＞合理利潤時，可考量適度增加權利金設定額度，重新試算至民間營運稅前收益接近合理利潤為止。

台北市立博愛國民小學學校游泳池委外管理先期計畫書

三、政府承諾、協助、配合事項及時程

本案是否有政府承諾事項？ - 是；內容：  否

本案是否有政府協助事項？ - 是；內容：  否

本案是否有政府配合事項？ - 是；內容：  否

上述政府承諾（配合、協助）事項辦理時程 時間 工作事項

台北市立博愛國民小學學校游泳池委外管理先期計畫書

四、經營附屬事業之範圍

是否允許民間經營附屬事業？  是；允許經營附屬事業範圍為： 運動商品區 □ 否

是否需辦理用地變更？ □ 是  否

辦理用地變更需協調機關或單位：

台北市立博愛國民小學學校游泳池委外管理先期計畫書

五、後續作業辦理事項及期程

先期計畫書通過後應辦理事項如下： - 籌組甄審委員會 - 研擬招商文件（含合約草案） - 辦理招商公告 - 辦理招商說明會（視需要辦理） - 跨部會協調事項（視需要辦理） - 申請案件之甄審 - 議約及簽約 將上述工作項目之預定進度，列（時程）表說明。