辦理「雨水—中水供水系統裝置計畫」執行計畫

◎計畫緣起：

由於海島型的台灣是一個資源缺乏的國家，降雨季節之時空分佈不均，高山水急，導致水資源涵蓄利用不易，然而隨著社會經濟的發展，生活水平的提昇，對於水的使用需求日殷，為能對有限的水資源作最有效的利用，水資源的回收再利用，將具潛力，有待開發。

雲林縣政府有鑑於水資源日益匱乏與教育下一代珍惜水資源的重要，擬對國中小評估推廣水資源的回收再利用設施，同時進行愛護水資源教育宣導，以促進水資源的永續經營及提昇用水效率。

◎本校環境說明及分析：

本校位於斗南鎮延平路台一線省縱貫公路旁，緊鄰中山高速公路斗南交流道區段，是南來嘉義北往彰化之主要交通要衢。然相對的噪音源、空氣污染源，主要來自台一線公路，經本縣環保局噪音測試結果高達七十一分貝，又風沙飛揚，嚴重影響教學環境之安寧，急需加以改進。

本校為主動提供師生更美好的各項教學支援服務，和最完整的多元智能學習、多重樂趣的學習環境及營造充滿關懷與尊重的真正尊貴生活空間，盱衡學校當前主客觀之形，洞察過去不同年代的歷史榮耀，而推估未來發展趨向，以及社區總體營造、校舍配合、道路、綠地等既有的系統外，對於自然環境如天氣、地理及人文環境如和諧、理性、尊重、包容‧‧等因素，均作一番體認和檢討，然後針對問題提出解決方案及準則，以求加速學校發展。

◎計畫目標與目的：

- 實施雨水回收再利用與中水道二元供水系統處理設備的設   立，有效達成水資源永續利用與校園環保之目的。

- 建立水資源有效利用觀念，培養學生良好的用水習慣，進而落實於家庭。

- 提供高品質的教育環境，創造「靜」與「淨」的真正尊貴空間。

◎委辦經費：合計新台幣貳佰伍拾萬元整。

◎計畫工作項目：

- 雨水貯流系統與中水道二元供水系統：包括下列各項

  - 集水設施：採用屋頂與地面集水並用之方式。

  - 雨水及中水管路系統。

  - 回收水處理系統。

  - 回收水貯存槽相關設備。

  - 供（配）水設施。

  - 流量計與制水閥。

二、愛水、節水教育宣導：

  - 邀集相關專家學者來校訪問宣導「節約用水、愛護水資源」的觀念。

  - 愛水、節水之標語、標示的製作。

  - 舉辦「節約用水、愛護水資源」的寫生、演講或書法比賽等活動。

◎執行過程：

- 計畫之策訂：協同雲林縣政府接受經濟部水資源局委託辦理「雨水—中水供水系統」裝置計畫。

- 組成節水計畫小組：小組成員包括

(1)計畫管理：由校長擔任協同主持人。

(2)計畫規劃：由產基會調派適當人員擔任。

(3)施工計畫：由建築師及水電技師擔任。

◎現場勘察及規劃

- 成立規劃執行小組：

(1)成員包括校長、校務發展規劃執行人員，並邀請有實務經驗之教職員工、美勞老師等，協助工程規劃及施工期間之督導工作，以提昇工程品質。

(2)鼓勵全體教職員工參與，期待能有共同的價值觀，一系列意見的溝通交流，使批評者轉成參與者角色。

(3)成立稽核小組：加強責任分工，以合議制方式，稽核採購或營繕，免除個人因素，預防作業疏失，防制弊端發生。

2.系統建造：加強工程管制，指定專人負責，如期填報進度報告表，並針對原因擬定解決辦法。

3.執行成效追蹤

4.愛護水資源教育宣導

5.成果發表、推廣

◎預定進度甘梯圖

一、執行期間：全程計畫自87年12月1日起至88年6月30日止

| 工 作 項 目 | 年別 | 87年 | 88 年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月份 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.成立節水、愛水工作小組。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.現場勘察與委辦相關工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.雨水貯流供水系統之規劃、細部設計。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.工程發包與建造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.工程設施驗收、缺失修正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.愛水、節水教育宣導： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）邀請專家來校訪問宣導。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）節水、愛水之標語及標示的製作與張貼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度累計百分比% |  | 25 |  | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

◎預期效果：

- 藉由雨水—中水聯合運用，可降低學校的用水量，有效減少水費支出，降低對自來水的依賴度，長期之經濟效益不容忽視。

- 藉由在學校舉辦愛護水資源教育宣導活動，教育學生愛水的觀念，以落實在日常生活中。

- 辦理水資源相關之研習活動，培養師生及社區民眾對水資源的重視及有效利用之觀念，紓解乾旱缺水之壓力。

- 水培育了綠，綠又培育了無數的生態系，讓生命的流轉不息，營造珍貴的美好生活空間。

◎自我期許：

- 從有把握做到的事開始。

- 以成功來消除劣等感。

- 共同分享教育的利益與價值。

◎、未來展望：

政府的德政，嘉惠國民教育，學校因社區而設，社區因學校而發展。學校環境本身是一種教育，在滿足了物質建設之餘，潛在的精神文明更應同時並進，創造一個田園樸實、寧靜之美的鄉居環境和塑造一個表現理性、和諧、幸福的崇高而為群體服務的人格環境，是我們未來更要努力的目標，這種成功更應該讓大家共同分享。