臺北市內湖區潭美國民小學九十九學年度

總務處處室工作實施計畫

中華民國九十九年八月

目    次

- 臺北市內湖區潭美國民小學九十九學年度總務工作實施計畫…………  2

- 臺北市內湖區潭美國小校園場地開放管理要點…………………………  9

- 臺北市內湖區潭美國民小學校舍及公物設備安全維護管理辦法……… 11

- 臺北市內湖區潭美國民小學飲用水連續供水固定設備使用及維護管理

辦法………………………………………………………………………… 13

- 臺北市內湖區潭美國民小學加強節約能源措施實施計畫……………… 16

- 臺北市內湖區潭美國民小學租用影印機使用管理要點……………… 21

臺北市內湖區潭美國民小學九十九學年度總務工作實施計畫

- 依 據：

ㄧ、臺北市政府教育局編印「總務工作手冊」。

二、本校校務發展計劃。

- 目 標：

一、積極辦理整修工程，改善校園環境設施。

二、持續辦理總務行政，掌握時效支援教學。

三、有效執行年度預算，確實維護校產管理。

四、落實全面安檢制度，確保人員設施安全。

五、訂定門禁管理檢核，維護校園安寧環境。

六、成立校園防護組訓，緊急應變減少災害。

七、永續校園美化綠化，執行節能減碳措施。

八、加強職工管理訓練，運用人力組織資源。

九、強化社區溝通連繫，建立活絡公共關係。

十、運用資訊e化作業，建構文書處理網絡。

- 實施原則

一、程序完備，依法行政

二、分工合作，人盡其能

三、校舍規劃，地盡其利

四、財物管理，物盡其用

五、文書處理，時盡其效

六、績效評核，事畢其功

七、支援教學，服務第一

八、善用資源，後勤整合

九、尊重人性，互信互益

- 年度工作要點：

| 工作目標 | 工作項目 | 實施要點 | 執行單位 | 辦理時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 積極辦理整修工程，改善校園環境設施 | - 辦理整修校舍工程與汰換老舊設備 | 1.99年度編列資本門改善工程： ＊全校教學影音廣播系統改善工程。 ＊其他校舍修繕工程。 | 總務主任 | 7月督促廠商如期施作9月竣工驗收 | 嚴格監工督促廠商如期竣工 |
|  |  | 2.100年度編列校舍修膳工程： ＊地下室、桌球教室及採光罩整修工程。 | 總務主任 | 2月完成委託設計監造勞務採購。 5月發包。 7月開工。 9月竣工驗收 | 依教育局核定項目與 |
|  |  | 3.連續、新建、修建工程局列管案件，預定進度暨執行進度函報。 ＊定期填報採購彙整表。 ＊定期填報「公告金額100萬以上」公共工程標案管理資訊系統。 |  | 每月10日 每月5日 |  |
|  | - 辦理年度教學設備採購 | 1.依年度機關預算，辦理99學年度各項教學設備採購。 | 總務主任、事務組、出納組長 | 99.02-99.11 |  |
| 持續辦理總務行政，掌握時效支援教學 | - 充實購置增購教學設備 | 1.增購一般文具紙張及事務用品。 2.增購保健體育及各科教學設備。 3.增購各項教學用品。 | 事務組長 | 經常辦理 |  |
|  | - 辦理各項經費收支 | 1.調查學生註冊四聯單繳費減免項目、四聯單檔案繕校及送印。 2.班級經營費調查。 3.定期繕製發放員工薪津。 4.定期繕製發放短代員工薪津。 5.定期繕製發放退休人員月退休俸。 6.定期繕製發放交通費、加班費與代課費。 7.發放薪津、交通費清單。 8.定期繕製發放支付各項補助費及其他費用。 9.辦理員工子女教育補助費發放。 10.辦理考核獎金發放。 11.辦理不休假獎金發放。 12.繕製發放退休人員春節、端午、中秋三節慰問金。 13.繕製發放員工年終工作獎金及退休人員年終慰問金。 14.辦理員工公勞健保險及退撫金送繳。 15.辦理各項代辦費用收支統計及各項雜費收支事項。 16.其他代收代辦費不定期收支作業。 17.收繳學童營養午餐費用（或隨四聯單收繳）。 18.現金日結表報繕製。 19.零用金支付登帳撥還。 20.出納表報對帳及差額解釋。 21.出納帳登錄備查 22.幼兒餐點核帳。 23.雜費及代收代辦費表對帳。 24.出納收支憑證彙整。 25.公告會計報告。 | 出納、各班級 出納、人事室 出納、人事室 出納、人事室 出納、幹事、各處室 出納 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、人事 出納、學務處 出納 出納 出納 出納 出納 出納 出納 出納 出納 出納 | 每年2、9月 每年2、9月 每學期初 每月15日 每月初 每年1、7月 每月20日 每月底 每月底 每年2、9月 每年9、1月 每年8、1月 每年三節前 每年1月 每月底（自學校日 每年2、9月 每月初 每月底 每年1、7月 每月20日 每月底 每月底 每年2、9月 每年1、9月 每年1、8月 每年三節前 每年1月 每月底（自付）、每月初（機關補助） 隨時辦理 隨時辦理 每月10日 隨時辦理 每月底 每月底 每週 隨時辦理 每月1日 每月底 每月初 |  |
|  | - 提供人力財力物力支援 | 1.辦理一般採購事項。 2.一般消耗品提供。 3.提供影油印服務。 4.教室課桌椅調配。 5.佈置節慶活動彩牌等物件。 6.協助各項慶典活動、場地布置及人力物力支援。 7.教室鑰匙調配與管控。 8.提供其他各項物品借用。 | 事務組 | 經常辦理 經常辦理 經常辦理 寒暑假 配合節慶 經常辦理 經常辦理 經常辦理 |  |
|  | - 辦理學童午餐及保全設施 | 1.協助辦理學童營養午餐： ＊參與學生營養午餐群組評選優良學童午 餐供應廠商供餐。 ＊訂定合約並隨時稽核、改進供餐情形。 | 配合學務處 總務主任 事務組 | 依合約 每年5月 定期辦理 | 依據本校「學童午餐」規定與計畫辦理 |
|  |  | 1.辦理校園定點機械保全及定時巡邏業務。 ＊評選優良保全公司設置系統提供服務。 ＊訂定合約並隨時檢核及改進服務情形。 ＊定期召開檢討會議。 | 總務主任、事務組 | 每年12月 經常辦理 經常辦理 | 依據本校「門禁管理辦法」辦理 |
| 有效執行年度預算，確實維護校產管理 | - 落實預算編列執行 | 1.配合各處室需求編列100年度概算。 2.成立審議小組並依規定開會。 3.依計畫進度執行預算。 4.按時整理憑證及帳冊報表。 5.辦理年度決算。 | 總務主任、各處室 總務主任 各處室 會計 會計 | 99年2月 每年2月 經常辦理 每年12月 每年12月 | ※依據概算編列要點辦理 |
|  | - 財物購置與校產管理 | 1.依據工作計畫及預算購置。 2.依規定辦理申購手續。 3.確實辦理驗收與維護，並由專人管理。 4.辦理財務分配、編號與加標誌。 5.財產列冊、列卡管理。 6.設置教室財產卡登記、增減管理。 7.落實財產定期盤點檢查。 8.辦理財產登記、增減、報廢管理及殘值處理繳庫。 9.設置財物借用領用登記簿。 10.定期及隨時檢修。 11.編製效號品結存表。 12.辦理填報各項綠色採購結果 13.定期陳報財增減、異動等月表報、季報表、年報表。 14.編造國有財產增減表及國有財產增減結 存表，函報市府財政局。 | 事務組 | 每年2-4月 經常辦理 經常辦理 經常辦理 經常辦理 每年6月 每年1月，每年2月彙報 經常辦理 經常辦理 定期隨時辦理 每月底 每年1、7月 每月、每季、每年 每半年結束10日內 |  |

| 落實全面安檢制度，確保人員設施安全 | - 加強設施管理與維護 | 1.定期校舍照明設備測試與維護。 2.落實校產設備安全檢查作業。 3.定期校舍安全檢查及維修。 4.變電室及電器設施檢修維護。 5.電氣檢核。 6.蓄水池及水塔清洗。 7.填報自來水蓄水池設備檢查 8.油印機、影印機保養維護。 9.電梯保養維護。 10.飲水設施安全檢查： ＊中央飲水系統管線清洗消毒 ＊飲水台維護清洗 ＊水質檢驗（每次11台） 11.廁所設施檢查與維護。 12.水電系統檢查與維護。 13.屋頂落水口及雜物清理。 14.消防機房馬達保養及啟動。 15.蜘蛛網清理。 16.環境消毒。 17.校園樹木疏枝。 18.夜間照明設施檢修維護。 19.教室黑板油漆維護。 20.遊戲器材油漆維護。 21.各教室及辦公處所電風扇清洗。 22.各教室及辦公處所燈罩清理。 23.地下室清理。 24.計畫寒暑假修繕工作。 25.各項機具巡檢。 26.購買裝置不斷電安全裝置。 | 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務組 事務、各班級 事務、各班級 事務組 事務組 事務組 | 經常辦理 每月一次 每月一次 每季一次 每月一次 每學期一次， 寒暑假 每學期一次 每月一次 每月一次 每月一次 每季一次，2、5、8、11月 每週 每季一次，2、5、8、11月 每月一次 每月一次 每月一次 每季一次 每月一次 經常辦理 每年6月 每月一次 寒暑假 寒暑假 每年一次 每季一次 每學期一次 每學期末 每月一次 寒暑假 經常辦理 | ※依據本校校園安檢辦法辦理 ※依據技工工友工作手冊辦理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 辦理各項安檢申報 | 1.消防安全設備外觀性能檢查。 2.辦理消防設施安全檢查及申報。 3.辦理建築物公共安全檢查及申報。 4.辦理幼稚園公共意外責任險 | 事務組 | 每年2月檢查 每年8月申報 每二年一次 每年一次 |  |
| 訂定門禁管理檢核，維護校園安寧環境 | - 加強校園門禁管理 | 1.落實訪客進出登記。 2.加強校園安全巡邏。 3.加強保全、監視系統等措施。 4.定期保全設備檢修。 | 警衛 警衛、事務組 警衛、事務組 事務、保全公司 | 隨時辦理 每日辦理 經常辦理 每月辦理 |  |
| 加強各項防護組訓，緊急應變減少災害 | - 加強防護組訓 | 1.編組潭美國小防護團 。 2.定期實施各組工作演練。 3.配合舉辦學生防空防震防火避難練習。 4.加強颱風等天然災害應變回報。 5.辦理消防訓練。 | 事務組 事務組 事務、訓導處 事務、應變小組 事務組 | 每年9月 每半年一次 適時辦理 颱風來襲前中後 每半年一次，9、3月 | ※依本校防護團組織實施辦法辦理 ※依本校防颱應變計畫辦理 |
|  | - 充實各項設施 | 1.檢核規劃地下室為避難室。 2.救護器材檢查補充。 3.消防器材檢修 。 | 事務組 | 定期辦理 每季一次 |  |
| 永續校園美化綠化，執行節能減碳措施 | - 加強環境整理 | 1.雙語環境建置。 2.配合各項工程規劃美化環境。 3.樓梯間、穿堂美化佈置。 4.水溝清理與消毒。 5.颱風季前校樹疏枝修剪與防颱工作準備 | 事務組 | 經常辦理 經常辦理 每年5、10月經常辦理 配合辦理 經常辦理 每月一次 每年6月 | ※依據環境教育計畫辦理 ※依據雙語建置計畫辦理 |
|  | - 執行節能措施 | - 訂定校內節約能源計畫與執行要點，並切實落實執行要點。 - 每月檢核校內水電（檢核每月水、電費）使用情形。 - 定期檢修校內水電設施器材，避免耗能狀況發生。 - 提倡節能減碳教學活動，融入各科教學活動。 - 落實資源回收與落葉堆肥等活動。 - 採購符合環保節能裝置，如省水與省電燈管設施。 - 指派人員參與節能講座研習。 - 爭取相關專業單位檢核校內節能省電措施與裝置。 | 總務處 各單位 | 經常辦理 依課程需求辦理 | ※依據環境教育計畫辦理 |
|  | - 環境綠化美化 | 1.訂定本校美化綠化實施計畫。 2.訂定樹木保護辦法。 3.更換季節草花。 4.分區設專人管理定期修剪校園樹木。 5.實施簡易育苗、插枝、移植及盆栽。 6.定期施肥及維護。 7.配合各項工程規劃美化環境。 | 事務組 | 9月、4月 每季定期 經常辦理 |  |
| 加強職工管理訓練，運用人力組織資源 | - 人力資源規畫 | 1.適當分配工作專長運用職掌明確。 2.每週定時安排集體工作。 3.加強人員工作態度品質及訓練要求。 4.定期召開職工座談會。 5.適切鼓勵以激發服務熱忱。 6.依平時工作表現辦理年度考評與獎勵 。 | 事務組 | 經常辦理 每週 定期辦理 每月一次 經常辦理 經常辦理 |  |
| 強化社區溝通連繫，建立良好公共關係 | - 有效的運用社會資源 | - 結合社區民眾及家長有效資源支援教學。 - 善用愛心家長專長，協助校園綠化美化。 - 與各社教機構密切連繫，爭取社會資源。 - 結合網絡資源，發揮物盡其用效益。 | 總務處 | 經常辦理 |  |
|  | - 組織參與家長會 | - 協助組織班級家長會，協助班級教學相關事務，以提升學習品質。 - 協助組織本校家長會與愛心志工團，熱心參與校務運作，提升辦學整體績效。 | 總務主任 輔導室 | 每年九月份 經常辦理 |  |
|  | - 辦理捐資興學推薦表揚 | - 辦理上年度本校家長或社區人士捐資興學熱心服務學校推薦業務。 - 利用校園刊物與本校網頁報導表揚熱心捐資或服務學校人士善行。 | 總務主任 | 每年9、10月 依出版期間辦理 |  |
|  | - 學校場地開放 | - 開放校園場地，提供社區民眾有益活動，以示敦親睦鄰。 - 定期社區服務，宣導教育政策，建立良好社區關係。 - 積極參與鄰里活動，協助社區發展。 | 總務主任 | 經常辦理 | ※依據本校校園場地開放管理辦法辦理 |
| 運用資訊e化作業，建構文書處理網絡。 | - 加強公文處理成效 | 1.依規定辦理公文電子交換作業。 2.落實公文收發流程辦理收發登記。 3.依檔案管理要點辦理公文稽催 。 4.定期辦理公文銷毀。 5.妥善處理公報並裝定存檔。 6.依分類歸檔集中管理。 7.依規定辦理公文調閱手續。 8.彙整每月行事曆與教師晨會紀錄。 9.推動公文橫書作業。 10.依規定辦理各項傳真登記及收發作業。 | 文書組 | 經常辦理 經常辦理 經常辦理 定期辦理 經常辦理 經常辦理 經常辦理 每月25日前 積極辦理 | 依據本市文書處理要點辦理 |
|  | - 建構總務行政資訊e化 | 1.參加校內外電腦研習及訓練課程。 2.財產管理文書管理薪資管理電腦化。 3.總務處網頁之維護更新。 4.建構全校公文e化處理機制，達成節能減碳目標。 | 總務主任與其他各組 | 經常辦理 經常辦理 經常辦理 經常辦理 |  |

伍、本計劃經相關會議討論通過，呈請校長核准後公佈實施，修正時亦同。

臺北市內湖區潭美國小校園場地開放管理要點

96年12月1日修正訂定

一、依據：依據臺北市政府教育局「臺北市立各級學校校園開放實施要點」暨加強校

園開放，提倡正當休閒活動，以推廣全民運動及社會教育，特訂定本要點。

二、開放範圍：

（一）運動場

（二）學生活動中心

三、場地設備：

（一）運動場包括一五七公尺PU跑道、少年籃球場、內外草皮及典禮臺乙座。

（二）學生活動中心設施包括水銀燈、日光燈、抽風機、看臺、舞臺面積二四○評屬戊級。

四、管理方式：

本校各場地概以本校為管理機關，並由校長責成總務處兼管。

五、使用規定：

(一)本校前述各項場地得提供機關學校、社區團體等使用，並酌收使用費(使用費金額詳後附表)。

(二)本校園開放時間如下：

1.平時：自上午五時至七時、下午五時三十分至九時三十分。

2.週休二日及假日：自上午五時至下午九時。

3.寒暑假：比照週休二日辦理。

（三）.使用本校場地應依下列規定辦理：

1.申請使用者於使用前七日向學校填寫場地借用申請書及切結書，經校長核定並繳納使用費後，始得使用。

2.凡使用本校場地而需要佈置及各項設備、擺設等應先徵得本校同意後，自行佈置並應於用畢日負責回復原狀交還。

3.使用期間，使用者應負責維持場地內、外秩序，並維護公共安全及環境衛生。

4.使用本校活動中心三樓木質地板禁止穿著皮鞋及釘鞋進入,場地及設備等如

有損壞時，應負責賠償或修復。

5.使用本校場地時，應由本校指定之門戶進出。

6.未即時回復原狀者，本校得僱工清潔或修復，所需費用由預收保證金項下扣

除，如有不足，應予追償。

六、有下列情形之一者，禁止使用：

（一）違反國家政策或法令者。

（二）違反公序良俗者。

（三）有營業行為者。

（四）有安全顧慮者。

（五）辦理婚喪喜慶筵席等事宜者。

（六）變更活動內容者。

七、有下列情形之一者，本校得拒絕其進入，並請其離去，如不聽從管理人員指揮，必要時得請轄區警察人員協助取締或處理：

（一）服裝不適合借用目的之場合者。

（二）酗酒或精神異常者。

（三）流動攤販及推銷物品者。

（四）聚眾鬥毆及吵鬧者。

（五）破壞公物及其他不法行為者。

（六）未經許可隨意進入未開放使用教室或其他校內場所者。

（七）隨意張貼或在牆壁亂畫者。

（八）攜帶牲畜、危險物及違禁品進入學校者。

八、經費處理：

（一）所收使用費用：依預算程序處理。

（二）所需水電費、器材保養費修復費及兼管人員之加班費由學校編列年度預算支應。

九、有特殊情形出借時，必須專案報請教育局核准後方可使用。

十、本要點經呈校長核准後實施，修正時亦同。

十一、附則：

（一）本辦法未盡事宜，依「臺北市立各級學校校園開放實施要點」辦理。

（二）承辦單位：本校總務處事務組，聯絡電話：27917334-232。

附表

| 臺北市內湖區潭美國民小學教室、會議室、運動場、活動中心使用收費明細表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 區分 | 運動場 | 活動中心 |
| 收費金額 | 壹仟元 | 參仟元 |
| 附則 | 一、上列收費依「台北市立各級學校校園開放實施要點」暨附註一辦理。 二、上列收費以四小時為單位時段，使用未足一單位時段者，以一單位計算。 三、活動中心長期定時使用每次以二小時為單位，收費壹仟伍佰元整。 四、長期之定義：一個月(含)以上，至多三個月為限，每週至少租借一次。 五、運動場夜間加收照明電費貳佰元。 |  |

臺北市內湖區潭美國民小學校舍及公物設備安全維護管理辦法

壹、依據：北市教二字第四七四九四號函辦理。

貳、目的：為加強本校校舍及公物設備之維護，俾利妥善運用，發揮最大效用，

特訂定本辦法。

参、辦法：

一、校舍設備使用方面：

(一)校舍設備使用方面，應依正常方法合理運用，除專供教學活動外，非依相

關法令並經同意不得出借外人。

(二)校舍設備之使用方法，應加以說明，俾師生能正確使用，以達最大經濟效益。

１、校舍之保管：

（１）普通教室分由各班自行管理。

（２）專科教室，由使用科任教師共同管理，其他辦公室由總務處分派工友管理。

２．教具校產之保管：

（１）各專科教具由教務處會同訓導處指派專人管理。

（２）教具室分派工友或幹事管理。

（３）其他財物由總務處負責指派專人管理。

３、校舍設備除房舍、桌椅等基本設備外，應於學期前發放，結束時收回集中

管理，以防遺失。

二、校舍設備檢查方面：

(一)查由總務主任或事務組長督導工友檢查為之。

(二)校舍設備之檢查應設置檢查記錄簿，檢查結果應加以登記，並呈校長核閱。

(三)校舍設備之檢查分定期及不定期兩種：

１、定期檢查：

（１）要校舍之定期檢查分二期，以寒假開始前一週內為之。

（２）次要教學設備之定期檢查，每二個月實施一次。

２、不定期檢查：

校舍設備使用人及檢查人員於巡視時，應對之檢視，隨時登記，填具修繕單

（上網登記），立即修繕。

三、校舍設備之修護：

(一)校舍設備檢查後，倘有損害者，應集中一處，加以修護，惟不能移動者

，得在該設置處加以修護。

(二)修護以工友自行修理為原則，惟損害重大，非外請技術人員不可者，始得

招商依法定程序辦理之。

(三)如因地震、颱風等不可抗力之侵害而損毀者，除將急需修護者速予修護外

，均應呈報上級。

(四)各項修護工作應於指定期限內完成之。

(五)修護完成之各項設備應善加維護，並應加以記載。

四、獎勵賠償辦法：

(一)獎勵：

對勤加巡視檢查，並能自理修護之員工，給予精神或物質之獎勵，尤以事前能防範，減少損失者，報請校長給予獎勵。

(二)賠償：

對不遵守使用規定而致公物設備破壞者，或故意損毀者，除依本校學生輔導管教辦法及相關管理規定處理外，不按規定使用、惡意破壞情況嚴重經確認者，則應依規自行派工修復或照價賠償。【詳見：潭美國小學童損毀公物處理二聯單格式與程序辦理之】

五、安全檢查項目包括左列各項：

(一)校舍房屋、圍牆、水溝設施。

(二)水、電、鍋爐、瓦斯設備。

(三)體育及遊樂器材和設備。

(四)消防、防護器材設備。

(五)實習儀器及化學易燃物品。

(六)其他足以影響安全之措施。

六、檢查後應將結果確實記錄於記錄表內，以備查考，會同檢查人員應簽名以示負責。

七、檢查結果，若發現缺失，應立即作適當之處理。

(一)學校能力範圍內可修護者，報請總務處立即辦理。

(二)須招商修護者，應迅速按規定程序招商辦理。

(三)經鑑定有無安全顧慮者即停止使用，並作標示，待修護後恢復使用。

(四)經鑑定無法修護者，按規定程序報廢或拆除。

- 本辦法經校長核准後實施，修正時亦同。

臺北市內湖區潭美國民小學飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法

行政院環境保護署86年12月31日(86)環署毒字第74096號令發布

行政院環境保護署87年7月29日(87)環署毒字第48632號令修正發布

行政院環境保護署94年11月30日環署毒字第0940095916號令修正發布

行政院環境保護署95年7月7 日環署毒字第0950052903號令修正發布

第一條    本辦法依飲用水管理條例(以下簡稱本條例) 第八條、第九條及第十二條第一項規定訂定之。

第二條    本辦法適用範圍為公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備(以下簡稱飲用水設備)。

第三條    依本條例第八條規定經中央主管機關公告之公私場所，設有飲用水設備者，應檢具下列文件，向所在地主管機關申請飲用水設備登記，取得登記使用證明(如附圖一)，並將該證明張貼於飲用水設備明顯處後，始得使用。

一、飲用水設備登記申請表(如附表一)。

二、飲用水設備非接用自來水者，應提出其水源水質符合飲用水水源水質標準之證明文件；不同飲用水設備使用同一水源者，得提出相同之水源水質證明文件。

三、每一飲用水設備應提出處理後水質依第七條第一項規定之檢驗項目檢驗並符合飲用水水質標準之證明文件。

四、飲用水設備圖說。

五、含管線配置之設置地點簡圖。

六、飲用水設備維護管理說明書。

七、其他主管機關規定之文件。

前項飲用水設備應以每一台飲水機或飲水檯為單位，分別取得登記使用證明。

依第一項規定取得登記使用證明之飲用水設備，其設置地點變更時，應於事實發生後三十日內，檢具含管線配置之設置地點簡圖，向原核發機關申請變更登記。其水源或設備機型變更時，應依第一項規定重新取得登記使用證明。

第四條    依前條第一項第六款所稱飲用水設備維護管理說明書，應記載下列事項：

一、飲用水設備管理單位及其負責人。

二、飲用水設備維護單位或其維護人員。

三、飲用水設備之濾材或濾心定期清洗、更換及管線消毒等維護說明。

四、飲用水設備水質處理或消毒所使用藥劑之種類、用量及名稱。

五、水質檢驗項目及頻率。

六、其他主管機關規定之事項。

第五條   主管機關依第三條規定核發飲用水設備登記使用證明之有效期限為三年，管理單位於有效期限屆滿前撤除取得登記使用證明之飲用水設備，應即向所在地主管機關申請註銷其登記使用證明。

飲用水設備管理單位於有效期限屆滿後仍繼續設置及使用該飲用水設備，得於有效期限屆滿日前三個月至五個月期間內向所在地主管機關申請展延，每次展延之有效期限不得超過前項規定。

前項飲用水設備管理單位應檢具下列文件，向所在地主管機關申請展延有效期限：

一、飲用水設備登記展延申請表(如附表一)。

二、飲用水設備非接用自來水者，應提出其水源水質符合飲用水水源水質標準之證明文件；不同飲用水設備使用同一水源者，得提出相同之水源水質證明文件。

三、其他主管機關規定之文件。

第六條   公私場所應依其設備之種類及型式，執行定期維護工作，其屬本條例第八條經中央主管機關公告之公私場所設置飲用水設備者，應依申請登記時檢具之飲用水設備維護管理說明書執行定期維護工作。

飲用水設備管理單位應自行或委託專業機構辦理維護，每月至少一次，並將每次維護內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表（如附表二）；其紀錄應保存二年，以備主管機關查核。

第七條    依本條例第十二條規定辦理飲用水設備水質狀況之檢測時，其檢測項目及頻率規定如下：

一、接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。

二、非接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群；其水源應每隔三個月檢測硝酸鹽氮及砷。其中水源之硝酸鹽氮及砷，連續一年檢測結果均符合飲用水水源水質標準時，自次年起改為每隔六個月檢測一次。

飲用水設備處理後之水質於飲水機或飲水檯等供人飲用之裝置，其出水溫度維持於攝氏九十度以上者，得免依前項辦理每隔三個月大腸桿菌群之檢測。

飲用水設備水源及處理後水質之檢測項目，除第一項所指定之檢測項目外，其他仍應符合飲用水水源水質標準及飲用水水質標準。

第一項水質檢測紀錄應保存二年，以備主管機關查核。

第八條    飲用水設備應依前條第一項規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數之比例為八分之一。

前項應執行抽驗台數的計算，未達一台者以一台計，抽驗應採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理，必要時，所在地主管機關得視實際水質與維護狀況提高應執行之抽驗比例或指定應執行抽驗之飲水機或飲水檯。

第九條    飲用水設備處理後之水質，經檢驗不符合飲用水水質標準者，該飲用水設備管理單位應即依序採取下列措施：

一、關閉進水水源，停止飲用。

二、於飲用水設備明顯處懸掛告示警語(如附圖二)。

三、進行設備維修工作。

前項設備維修工作完成後，應再進行水質複驗，其已符合飲用水水質標準者，始得再供飲用。

第十條    飲用水設備管理單位應將每一飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表置於該設備明顯處，並備主管機關查核。

第十一條    本辦法自發布日施行。

附圖一  飲用水設備登記使用證明

設備管理單位：

設備編號：

發證單位：　　　環境保護局

有效期限：　　年 　月 　日

尺  寸：長：10公分，寬：7公分

顏  色：銀色，黑色字體

材  質：特多龍，自黏貼紙，黏性特強，防水

臺北市內湖區潭美國民小學加強節約能源措施實施計畫

- 依據：

- 依臺北市政府教育局中華民國96年7月6日北市教秘字第09635206800號函辦理。

- 目的：

為有效管制能源運用及考量使用安全問題，針對本校各能源使用訂定本辦法，俾利樽節能源、有效管制能源之應用，並達到減少本校經費支出與設備安全使用之目的。

- 督導與管理單位：

- 成立節約能源督導小組，由校長擔任召集人，各處室主任擔任副召集人，事務組長擔任能源管理人員，執行本校節約能源措施並記錄各單位節約能源狀況。節約能源督導小組編組架構如附件1。

- 採分區責任管理制度，各單位使用空調與照明之場所皆劃分責任區域，並建立節能責任區域負責人名單如附件2。負責人負責責任區域之空調溫度調控與照明開關。

- 採行措施：

- 空調系統部分

- 每年五月至六月，九月至十月期間，各教室或教學區室內溫度超過28度時，於該日上午十時三十分後啟動智慧型電能管理系統，啟動教室空調系統，並自放學前半小時（下午十五時三十分）提前關閉空調系統運轉。

- 管理採責任分區管控，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度設定適溫（26~28℃）；並視需要配合電風扇使用。

- 連續假日或少數人加班不使用空調冷氣。

- 定期清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網，以加強空調之節能效益。

- 每半年請維護廠商或保養人員檢視空調主機之冷媒量與運轉情形，以維持空調主機運作效率。

- 燈光照明部分：

- 採用高效率照明燈具及電子式安定器。

- 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

- 走廊及通道等照明需求較低之場所，可設定隔盞開燈或減少  燈管數；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

- 採取責任分區管理，隨手關閉不需使用之照明。

- 每日中午休息時間（12:10~13:20），適時關閉不必要之照明設備及辦公事務機器。

- 電梯部分：

- 推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯。

- 寒、暑假期間，除非必要，禁用電梯。

- 電力系統部分：

- 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

- 定期檢討合理契約容量值，以減少基本電費支出。

- 事務機器及其他：

- 設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，可自動進入低耗能休眠狀態。

- 長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備 （如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

- 紀錄及查核：

- 執行狀況將定期提報每周主管會報檢討各單位責任區域之執行情形。

- 總務處將定期派員進行設備系統維護檢查，並不定期檢視各單位節能狀況，並於每月行政會報中提出獎勵與檢討。

附件1

臺北市內湖區潭美國民小學節約能源督導小組編組說明

綜理與督導

校長

(召集人)

分區執行與協助督導

各處室主任、園長

（副召集人）

執行各能源節約工作事宜

管控責任區域開關與調整

總務處能源管理人員

各責任分區負責人

附件2

臺北市內湖區潭美國民小學98年度節約能源責任區域負責人名單

| 負責單位名 稱 | 分區 編號 | 責任分區名稱 | 負責人 | 代理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務處 | 1-1 | 教務處 | 教務主任 | 設備組長 |
|  | 1-2 | 各年級教室 | 各班導師 | 代理教師 |
|  | 1-3 | 專任教室 | 各科專任教師 | 代理教師 |
|  | 1-4 | 圖書室 | 圖書室管理人員 | 代理人員 |
|  | 1-5 | 綜合教室 視聽教室 | 圖書室管理人員 | 代理人員 |
| 學務處 | 2-1 | 學務處 | 學務主任 | 訓育組長 |
|  | 2-2 | 體育器材室、活動中心(含地下室) | 體育組長 | 訓育組長 |
|  | 2-3 | 電梯 | 衛生組長 | 體育組長 |
| 輔導室 | 3-1 | 輔導室 | 輔導主任 | 特教組長 |
|  | 3-2 | 特教班教室 | 特教班老師 | 代理教師 |
|  | 3-3 | 知動教室 | 特教組長 | 輔導主任 |
|  | 3-4 | 資源班教室 | 資源班教師 | 代理教師 |
| 總務處 | 4-1 | 總務處 | 總務主任 | 事務組長 |
|  | 4-2 | 走廊、廁所、樓梯間等公共區域 | 技工、工友 | 代理人員 |
|  | 4-3 | 會議室、大辦公室 | 技工、工友 | 代理人員 |
|  | 4-4 | 警衛室 | 警衛 | 代理人員 |
|  | 4-5 | 教師會辦公室 | 技工、工友 | 代理人員 |
|  | 4-6 | 家長會辦公室 | 技工、工友 | 代理人員 |
| 幼稚園 | 5-1 | 幼稚園辦公室、寢室及教室 | 幼稚園園長 | 幼稚園教師 |
|  | 5-2 | 廚房 | 工友 | 代理人員 |
| 人事室 | 6-1 | 人事室 | 人事主任 | 代理人員 |
| 會計室 | 7-1 | 會計室 | 會計主任 | 代理人員 |

臺北市內湖區潭美國民小學租用影印機使用管理要點

99年8 月  日制定

一、為有效使用管理本校租用之影印機，並充分提供有效之利用，特訂定本要點。

二、目的：

（一）方便本校教職員工使用影印設備，快速取得所需文件資料，發揮輔助教學功能。

（二）有效管理學校資源，符應節能減碳原則。

三、本校租用之影印機設備以裝設影印機控制器方式提供本校有關行政與教學資料影印之用。

四、本校租用之影印機置於總務處一台、圖書館三台（一台快速影印機），為方便管理使用，採核發影印使用卡以設定使用張數方式提供使用（快速影印機由教務處管控）。

五、影印使用卡分類、使用對象與用途：

| 分類 | 使用對象 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 一般用卡 | 級任、科任教師、組長每人一張(不含實習教師) | 一般教學用 |
| 公務用卡 | 校長室、教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室、會計室、幼稚園各一張，由處室主管管理。 | 行政辦公用，如會議、公文及活動等資料。 |

六、影印卡使用注意事項：

| 分類 | 注意事項 |
| --- | --- |
| 一般用卡 | 1.影印卡於學年度開始時，由總務處造冊編號分發級、科任、組長、特教班每班各一張，影印卡每張設定800張，經費由辦公費支應。 2.如於學期中使用量不足可向總務處登記並重新設定使用量，並由班費或自費支應。（費用每張0.7元、繳庫） 3.學年度結束時，影印卡由總務處收回歸零；自行加值者予以保留至下學年度繼續使用。 4.如遇使用人離職時，請於離職前將使用卡繳回總務處。 |
| 公務用卡 | 1.影印卡於學年度開始時由總務處造冊分發各處室一張，使用卡每張設定1000張使用量，如於學期中使用量不足，經該處室主管核可後，逕向總務處登記並重新設定使用量，經費由辦公費支應。 2.每次影印後，請於使用登記簿上確實登記，以便管控。 3.如處室主管更換時，請列入移交。 |

七、快速影印機使用辦法：各學年、資源班教學需求之資料，提交教務處、輔導室審核通過後，委由圖書館管理員協助影印並登記，每學期每生以40張為原則。

八、攜手激勵班之影印需求，請教務處審核並提供共用影印卡影印。

九、本校影印紙張耗費數量甚鉅，請儘量雙面影印；非重要資料亦請儘量利用回收紙之背面影印，以節約用紙。

十、本要點陳校長核定後實施，修正時亦同。