宜蘭縣立利澤國民中學運動場新建計劃

一、目    的：保障學生安全及確保教學正常化。

二、現有運動場概述：本校運動場自民國82年修建至今已超過15年未更新，早已殘破不堪，無法使用。原本的紅磚跑道因年久失修，加上宜蘭多雨，非常崎嶇不平，常有學生因此摔倒。本校為避免危險發生，徑賽教學只得取消。校慶運動會則情商鄰近利澤國小出借操場，十分不便。為兼顧學生安全及學生受教權利，新建運動場實為當務之急。

三、經費概算：

| 項次 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 發包工程費 |  |  |  |  |  |
| 壹.A | 操場工程 | 式 | 1 | 3,238,253 | 3,238,253 |  |
| 壹.a | 土木工程 | 式 | 1 | 3,221,528 | 3,221,528 |  |
| 壹.b | 噴灌工程 | 式 | 1 | 16,725 | 16,725 |  |
|  | 壹.A小計 |  |  |  | 3,238,253 |  |
| 壹.B | 勞工安全衛生設備費 | 式 | 1 | 19,429 | 19,429 |  |
| 壹.C | 品管作業及檢驗試驗費 | 式 | 1 | 19,429 | 19,429 |  |
| 壹.D | 綜合營造保險費 | 式 | 1 | 16,191 | 16,191 |  |
| 壹.E | 包商利潤 | 式 | 1 | 161,913 | 161,913 |  |
| 壹.F | 包商稅捐 | 式 | 1 | 172,761 | 172,761 |  |
|  | A~F合計 |  |  |  | 3,627,976 |  |
| 貳 | 非發包工程費 |  |  |  |  |  |
| 一 | 監造工程費 | 式 | 1 | 221,817 | 221,817 |  |
| 二 | 工程管理費 | 式 | 1 | 68,780 | 68,780 |  |
| 三 | 空氣污染防治費 | 式 | 1 | 12,699 | 12,699 |  |
| 四 | 測量費 | 式 | 1 | 28,728 | 28,728 |  |
|  |  |  |  |  | 3,960,000 |  |

四、經費來源：本校屬鄰海的鄉村型學校，經費短絀，資源嚴重不足。為保障學生安全及確保教學正常化，懇請  上級能給予經費補助。

五、預期效果：本校所屬五結鄉利澤地區運動休閒場所非常缺乏，完成本校運動場興建非但使本校學生有一個安全無虞的活動空間及教學場所，社區民眾亦可利用學校課餘時間從事相關休閒活動。

承辦               主任                   主計                    校長