98年度屏東縣立琉球國民中學

整體改善無障礙校園計畫

中華民國98年11月30日

目錄

- 屏東縣立琉球國民中學整體改善無障礙校園長期計畫………1

- 屏東縣立琉球國民中學98年度改善無障礙校園計畫 ………2

- 屏東縣立琉球國民中學身心障礙學生數及教職員人數………3

- 屏東縣立琉球國民中學整體改善無障礙校園工程預算書……4

- 屏東縣立琉球國民中學整體改善無障礙校園大樣工程圖……5

- 屏東縣立琉球國民中學無障礙設計建築師研習證明影本……6

- 屏東縣立琉球國民中學建築執照或使用執照…………………7

自行審核表

- 進用身心障礙員工數符合法令規定……………

- 建築師有參加無障礙環境設計講習證明………

- 欲改善之建築執照為85/11/27日前核發的……

- 已完成無障礙設施網路清查填報工作…………

- 網路填報資料與申請案資料相符………………

- 學校備有自籌款（由縣府提供）………………

- 預算書符合規定…………………………………

- 工程圖符合規定…………………………………

（含改善前、後圖；比例尺為1：50）

屏東縣立琉球國民中學整體改善無障礙校園長期計畫

| 計畫目的 | 分年逐步改善本校校園內之無障礙環境，期望建置一個完整的無障礙學習環境。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計畫執行期限 | 98年01月至101年12月（會計年度、日曆年） |  |  |  |  |
| 分年改善計畫（處所）及經費 | 年度 | 改 善 計 畫 |  |  | 預估經費 |
|  | 98 | 1.行政大樓無障礙設施 2.廚房無障礙設施 3.教師宿舍無障礙設施 |  |  | 210萬元 |
|  | 99 | 1.教學大樓無障礙設施 2.校園內通道無障礙設施 |  |  | 100萬元 |
|  | 100 | 1.體育館無障礙設施 2.新專科教室無障礙設施 |  |  | 100萬元 |
|  | 101 | 1.舊專科教室無障礙設施 2.勤學樓無障礙設施 |  |  | 100萬元 |
| 改善優先順序與理由 | 1.第一優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日前經常使用之建築物，如行政大樓、廚房和教師宿舍 2.第二優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日後經常使用之建築物和通道，如教學大樓(本建築物為本校主要教學大樓，斜坡道、進出口高低差與殘障廁所均需改善) 和校園通道。 3.第三優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日後經常使用之建築物，如體育館和新專科教室 4.第四優先順序與理由：改善本校建築執照在85年11月27日前之建築物，如舊專科教室和勤學樓，本兩棟建築物之建築執照均在66年之前，年齡已30年 5.本校無障礙設施改善之長期計畫，以經常使用及年齡較輕的建築物為優先考量，設計方向依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」(http://free.abri.gov.tw/)進行設計改善並採用通用設計UD(Universal Design)之精神(主要以老弱婦孺族群為對象，也就是全人都可能使用到的設施設備。從開始設計就以無障礙環境為藍圖，而不是一開始先設計為有障礙環境，再用無障礙設施彌補改善。)，期待能建立一個友善的無障礙校園，人人都能無障礙的自主且不假他人之力的使用本校校園。 |  |  |  |  |
| 計畫承辦單位 | 琉球國中總務處 |  | 聯絡人 | 事務組長黃水源 先生 電話：(08)8612509轉14 0912208733 |  |
| 備 註 | - 身心障礙學生數：1人 - 身心障礙教職員：0人 |  |  |  |  |

屏東縣立琉球國民中學身心障礙學生及教職員人數

一、身心障礙教職員人數

| 姓名 | 職稱 | 身心障礙手冊類別 | 程度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總人數 | 0 |  |  |  |

二、身心障礙學生人數

| 姓名 | 班別 | 身心障礙手冊類別 | 程度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡晸方 | 804 | 視障 | 中度 | 普通班 |
| 總人數 | 1 |  |  |  |

※附註：1.檢附身心障礙手冊影本

2.主要考量肢障、視障、多重障礙，坐輪椅或拄杖者；另次要考量全校學生意外所致行動不便人數。

三、學校進用身心障礙者之進用比率？（是否足額進用）

本校目前沒有進用身心障礙者之教職員工，未來若有缺額，會注意是否足額進用。

屏東縣立琉球國民中學98年度改善無障礙校園計畫

| 年度總經費 | 100萬元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 及經費 | 1.行政大樓無障礙設施 1-1無障礙斜坡道改善工程 1-2無障礙進出口通道改善工程 1-3無障礙樓梯改善工程 2.廚房無障礙設施 2-1無障礙進出口通道改善工程 2-2無障礙樓梯改善工程 3.教師宿舍無障礙設施 3-1無障礙進出口通道改善工程 3-2無障礙樓梯改善工程 |  |  |
| 預定結案日期 | 98年12月 |  |  |
| 計畫承辦單位 | 琉球國中總務處 | 聯絡人 | 事務組長黃水源 先生 電話：(08)8612509轉14 0912208733 |

| 改善項目名稱 |  | 1-1無障礙斜坡道改善工程 |  |  | 編號 | 98-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 現況說明 | 1.坡道扶手壞損且扶手僅有單側 2.坡道前方水溝蓋不平整 3.扶手上下端缺碰撞處理 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善坡道扶手和坡道前水溝蓋 |  |  |
|  |  |  | 預期效益 | 建立無障礙通道 |  |  |
|  |  |  | 預估經費 | 30萬元 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 1-2無障礙進出口通道改善工程 |  |  | 編號 | 98-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 現況說明 | 1.行政大樓進出口通道無法讓身體有障礙者方便通行 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善進出口通道 |  |  |
|  |  |  | 預期效益 | 達成讓身體有障礙者無障礙通行的效益 |  |  |
|  |  |  | 預估經費 | 30萬元 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 1-3無障礙樓梯改善工程 |  |  | 編號 | 98-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 現況說明 | 1.階梯未鄰接牆壁部分未設置防護緣 2.階梯終端缺警示鋪面 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善階梯防護緣和階梯終端缺警示鋪面 |  |  |
|  |  |  | 預期效益 | 達成無障礙使用樓梯的效益 |  |  |
|  |  |  | 預估經費 | 30萬元 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 2-1無障礙進出口通道改善工程 |  |  | 編號 | 98-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 現況說明 | 1.進出口通道有高低差 2.進出口坡面太陡峭且不平整 3.進出口右前方有阻礙物 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善進出口通道高低差問題 |  |  |
|  |  |  | 預期效益 | 達成無障礙使用進出口通道的效益 |  |  |
|  |  |  | 預估經費 | 30萬元 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 2-2無障礙樓梯改善工程 |  |  | 編號 | 98-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 現況說明 | 1.樓梯缺扶手、護欄、防滑條、防護緣和警示鋪面 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善扶手、護欄、防滑條、防護緣和警示鋪面問題 |  |  |
|  |  |  | 預期效益 | 達成無障礙使用樓梯的效益 |  |  |
|  |  |  | 預估經費 | 30萬元 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 3-1無障礙進出口通道改善工程 |  |  | 編號 | 98-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 現況說明 | 1.大門進出口通道有高低差 2.房間進出口通道有高低差 3.房間內廁所進出口通道有高低差 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善進出口通道高低差問題 |  |  |
|  |  |  | 預期效益 | 達成無障礙使用進出口通道的效益 |  |  |
|  |  |  | 預估經費 | 30萬元 |  |  |

| 改善項目名稱 |  | 3-2無障礙樓梯改善工程 |  |  | 編號 | 98-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善前照片 |  |  | 現況說明 | 1.階梯未鄰接牆壁部分為設置防護緣 2.樓梯扶手設計不足 3.階梯終端缺警示鋪面 4.扶手上下端缺碰撞處理 |  |  |
|  |  |  | 改善方法 | 1.依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」進行設計改善階梯防護緣、扶手和階梯終端缺警示鋪面 |  |  |
|  |  |  | 預期效益 | 達成無障礙使用樓梯的效益 |  |  |
|  |  |  | 預估經費 | 30萬元 |  |  |

屏東縣立琉球國民中學98年度改善無障礙校園工程概算書

| 編號 | 改善項目名稱 | 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98-01 | 1-1無障礙斜坡道改善工程 | 1 | 扶手 |  |  |  |  | 行政大樓無障礙設施 |
|  |  | 2 | 水溝蓋 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 碰撞處理 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  | 30萬 |  |
| 98-02 | 1-2無障礙進出口通道改善工程 | 1 | 現有明溝粉刷層拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 明溝加R.C.蓋(含表面粉平) |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  | 30萬 |  |
| 98-03 | 1-3無障礙樓梯改善工程 | 1 | 防護緣 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 警示鋪面 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  | 30萬 |  |
| 98-04 | 2-1無障礙進出口通道改善工程 | 1 | 高低差 |  |  |  |  | 廚房無障礙設施 |
|  |  | 2 | 坡度改善 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 移除阻礙物 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  | 30萬 |  |
| 98-05 | 2-2無障礙樓梯改善工程 | 1 | 扶手 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 護欄 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 防滑條 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 防護緣 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 警示鋪面 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  | 30萬 |  |
| 98-06 | 3-1無障礙進出口通道改善工程 | 1 | 高低差 |  |  |  | 30萬 | 教師宿舍無障礙設施 |
| 98-07 | 3-2無障礙樓梯改善工程 | 1 | 防護緣 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 扶手 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 警示鋪面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 碰撞處理 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  | 30萬 |  |
|  | 總計 |  |  |  |  |  | 210萬元 |  |

規劃設計方向依照內政部「建築物無障礙設施設計規範」(http://free.abri.gov.tw/)進行設計改善並採用通用設計UD(Universal Design)之精神

屏東縣立琉球國民中學整體改善無障礙校園大樣工程圖

廚房

教師宿舍

新專科教室

教學大樓

體育館

學校前門

學校後門

400公尺操場

前院

綜合球場

舊專科教室

行政大樓

勤學樓

屏東縣立琉球國民中學無障礙設計建築師研習證明影本

屏東縣立琉球國民中學建築執照或使用執照

行政大樓85年7月3日

廚房76年7月2日

教師宿舍84年7月3日

舊專科教室66年4月22日

勤學樓65年4月16日