97年度永續校園期初綜合輔導會議

會後須知

- 敬請各案負責人於九十七年六月二十三日前，將設計圖說、預算書、期初綜合輔導會議審查意見回覆表，採電子檔（記送至suilinn7154@yahoo.com.tw）及書面方式(一式一份)，送達本輔導團審查，事關各校權益，敬請全力配合。

- 「期初綜合輔導會議審查意見回覆表」請依照以下格式回覆至南區輔導團。

- 送審資料請以「案」為單位(即整合案須由主辦學校彙整後統一送達)，寄至：

701台南市大學路1號  國立成功大學建築系

「祐生環控研究中心  江哲銘教授 收」

信封上須註明「97年度永續校園計畫」。

97年度南區輔導團聯絡方式

助理：李淑鈴

電話：(06)2366888

Email：suilinn7154@yahoo.com.tw

97年永續校園 個別案

期初綜合輔導會議 意見回覆表

| 縣市 | 屏東縣 | 編號 | 個T97002 | 主辦學校 | 琉球國中 | 總金額 | 資本門 45萬元整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委員意見 |  |  |  | 辦理情形 |  |  | 備註 |
| 1.本計畫應先跟學校高程分布，先評估校內雨水集排狀況，並提出雨水集排的規劃，再決定透水舖面的範圍及做法。 |  |  |  | 透水鋪面以改善庭園現有動線不連貫為主，其餘以壤土植草方式處理。並於低窪處作碎石滲水井將雨水導入地下層。 |  |  |  |
| 2.透水性舖面有無必要全面施作，校園是否非制式化及對稱化設計?如無載重考量及行車的必要性，舖面規模應儘量減小，如校內大面積植草皮的可行性如何?請參酙。 |  |  |  | 以動線之必要性需求施作透水性舖面，降低透水性舖面之需求，其餘以壤土植草方式處理。 |  |  |  |
| 3.草皮滯洪池的規劃，可承受表面逕流。 |  |  |  | 已規劃大面積草皮，並設置2只碎石滲水井。 |  |  |  |
| 4.中庭改造應以創造學生使用為核心。架構上可考慮適當打破對稱。 |  |  |  | 配合現況，修補動線不順暢之缺點，於預算內作最大效益之中庭改善。 |  |  |  |
| 5.水資源對離島尤其珍貴，可列為未來思考重點。 |  |  |  | 雨水之收集再利用，將列為未來改善校園之重點。 |  |  |  |
| 綜合回覆(由主辦學校填寫) 物價波長嚴重，運用有限經費45萬元，解決本校現有教室建築物之間動線問題，盡量減低硬體式透水性鋪面之使用，規劃大面積之草皮，並設計兩處碎石滲水井將雨水導入地下層。前述設計已打破本校中庭現有對稱性的設計(詳如施工圖)，相信本規劃一方面可以讓學生明瞭透水性鋪面施作的緣由，更能提供學生一個更舒適、人性化的校園中庭，日後將規劃雨水回收之設計，逐步邁向永續校園的目標前進。 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：請檢附各校設計圖說，並於97年 6 月 23 日前函送永續校園南區輔導團